🎭 Bilingual Playhouse

双语小剧场 — 需求规格文档 (SPEC)

项目地址: https://stella0930.pythonanywhere.com

代码仓库: https://github.com/stella0930/bilingual-play

管理员/编剧/导演: Amy（10岁）、Tom（7岁）

文档版本: v1.0 | 更新日期: 2026年5月16日

# 一、项目背景

海外华人家庭，孩子（Amy 10岁、Tom 7岁）中文水平约小学二三年级。暑假回中国，让 Amy 和 Tom 当"小老师"，通过双语角色扮演的方式，帮助国内小朋友学英语，同时让自己学中文。

网站核心功能：选故事 → 认领角色 → 练习台词 → 互动播放 → 录音评分 → 线下演出。

# 二、用户提出的所有建议（共12条）

| # | 建议 | 来源 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫描上传整本故事书（含插图）到网站 | 5/13 | ❌ 侵权，不能做 |
| 2 | 换角色名字但照搬原书对话 | 5/13 | ❌ 仍侵权，不能做 |
| 3 | 剧本中英文完全分开，各演一场 | 5/13 | ✅ 已实现 |
| 4 | 增加旁白角色 | 5/13 | ✅ 已实现 |
| 5 | 角色中文名用音译（Rex→雷克斯） | 5/13 | ✅ 已实现 |
| 6 | 中英对照文档下载 | 5/13 | ✅ 已实现 |
| 7 | 分英文/中文录音上传 | 5/13 | ✅ 已实现 |
| 8 | 标准读音 + 练习评分（80分及格） | 5/13 | ✅ 已实现 |
| 9 | 注册登录系统（未登录只能浏览） | 5/14 | ✅ 合理，需开发 |
| 10 | 管理员上传故事 + 小朋友推荐故事得奖励 | 5/14 | ⚠️ 部分合理 |
| 11 | 剧本做成短视频（字幕+标准语音+静音练习+下载） | 5/16 | ⚠️ 部分合理 |
| 12 | 线下演出拍视频→提取语音→网站评分 | 5/16 | ❌ 不合理 |

# 三、不合理建议的分析

## ❌ 建议1：扫描上传整本书

不做的理由：明确侵犯版权。Usborne 是国际出版社，有版权保护团队。扫描整本书上传到网站，无论是公开还是半公开，都构成对复制权和信息网络传播权的侵犯。

## ❌ 建议2：换名不换对话

不做的理由：法律上属于"演绎作品"（derivative work），即在原作基础上做了修改但没有获得原作授权。判断标准：如果一个熟悉原书的读者看了你的版本，能认出"这就是那本书改的"——那就侵权了。

安全做法：只借故事概念（idea），对话和情节必须自己写。最推荐的方法是让孩子读原书后用自己的话复述故事，记录下来就是原创剧本。

## ❌ 建议12：线下演出视频→语音分离→评分

不做的理由：

1. 语音分离质量差：演出视频中有背景噪音、多人同时说话、背景音乐，提取出来的语音质量远不如直接录音

2. 评分不准确：基于劣质语音评分没有意义，孩子会得到不公平的低分

3. 技术复杂度高：需要集成 Whisper 等大模型做语音分离，免费服务器跑不动

4. 替代方案更好：直接让孩子用手机/电脑录音上传评分，简单、准确、已实现

# 四、部分合理建议的分析

## ⚠️ 建议10：故事推荐

保留部分：管理员（Amy/Tom）上传故事 ✅

暂不做的部分：小朋友推荐故事得奖励 ⏸

暂不做推荐的理由：运营负担重、标准难定义、奖励机制复杂、用户量小。替代建议：Amy 和 Tom 自己选故事。如果后续用户量大了（50+人），再考虑加推荐功能。可以先做一个简单的"我想演什么"投票。

## ⚠️ 建议11：短视频

保留部分：互动视频播放器（网页内播放）✅、音频下载 ✅

暂不做的部分：真实视频文件下载 ⏸

暂不做视频下载的理由：PythonAnywhere 免费版存储空间有限（512MB），视频文件较大；生成视频需要 moviepy + ffmpeg，免费服务器处理慢；音频下载已能满足离线练习需求。

# 五、已完成功能清单

| 功能 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 剧本浏览（中英文切换） | ✅ 已完成 | 首页+剧本详情页 |
| 角色认领/释放 | ✅ 已完成 | 输入名字认领，防止重复 |
| 旁白角色 | ✅ 已完成 | 家长担任，交代环境和人物 |
| 音译中文名 | ✅ 已完成 | Rex→雷克斯、Daisy→黛西等 |
| 练习页（自己的台词高亮） | ✅ 已完成 | ⭐标记自己的台词 |
| 中英对照文档下载 | ✅ 已完成 | 双语逐行对照，可打印 |
| 单语台词下载 | ✅ 已完成 | 英文版/中文版分别下载 |
| 分英文/中文录音上传 | ✅ 已完成 | 两个标签页，分别管理 |
| 录音回放 | ✅ 已完成 | 可听自己和他人的录音 |
| 练习评分（80分及格） | ✅ 已完成 | Web Speech API语音识别 |

# 六、待开发功能 SPEC

## 功能1：注册登录系统 ⭐⭐⭐（P0 最高优先级）

需求描述：未登录用户可以浏览剧本，但按钮不可点击。注册后可以使用全部功能。Amy 和 Tom 为管理员，拥有额外权限。

| 角色 | 权限 |
| --- | --- |
| 游客（未登录） | 浏览剧本、切换语言 |
| 注册用户 | 认领角色、练习、录音、评分、下载 |
| 管理员（Amy/Tom） | 以上全部 + 上传新故事 + 管理用户 |

### 实现方案

| 步骤 | 技术方案 |
| --- | --- |
| 1. 用户表 | SQLite 新增 users 表（id, username, password_hash, role, created_at） |
| 2. 注册API | POST /api/register，密码用 generate_password_hash 加密 |
| 3. 登录API | POST /api/login，check_password_hash 验证，存入 flask session |
| 4. 登出API | POST /api/logout，清除 session |
| 5. 当前用户 | GET /api/me，返回当前登录用户信息或 null |
| 6. 权限控制 | 前端：未登录按钮灰色；后端：API检查session |
| 7. 管理员 | role 字段区分，初始化时创建 amy 和 tom 管理员账号 |

预估工作量：2-3天

## 功能2：互动视频播放器 ⭐⭐⭐（P0 最高优先级）

需求描述：每个场景做成"类视频"的互动播放器。自动播放台词：逐句显示字幕 + 播放标准语音。静音模式：关掉语音，小朋友看字幕自己读。可暂停、可重播、可切换英文/中文版。

### 播放器界面设计

┌──────────────────────────────────┐

│  🦕 The Dinosaurs Next Door       │

│  Scene 1: The New Neighbor        │

│                                   │

│         🎩 Mr. Puff              │  ← 当前角色

│                                   │

│  "Hello there! I'm Mr. Puff,     │  ← 字幕

│   your new neighbor."             │

│                                   │

│  🇬🇧 EN  🇨🇳 ZH  🔊/🔇  🎤     │  ← 控制栏

│  ▶ ⏸ ⏮ ⏭                       │  ← 播放控制

│  ═══════════●═══════════════      │  ← 进度

└──────────────────────────────────┘

### 标准语音实现选择

| 方案 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| A. 管理员录音 | 音质好，真人发音 | 每句都录，工作量大 |
| B. 浏览器TTS | 免费，不用录 | 音质一般，部分浏览器不支持中文 |
| C. AI语音合成API | 音质好，自动生成 | 需要付费API |

建议：先用方案B（浏览器TTS）快速上线，后续再换成管理员录音或AI合成。

预估工作量：3-5天

## 功能3：音频下载 ⭐⭐（P1）

需求描述：可以下载练习用的音频（标准读音的MP3）。Amy和Tom录音后上传为标准读音，其他小朋友下载对照练习。

| 步骤 | 技术方案 |
| --- | --- |
| 1. 音频生成 | 用 Python gTTS 库为每句台词生成标准读音MP3 |
| 2. 按角色合并 | 把一个角色的所有台词音频合并成一个完整MP3 |
| 3. 下载链接 | 练习页面增加下载英文/中文音频按钮 |
| 4. 缓存 | 已生成的音频缓存到 static/uploads/ 避免重复生成 |

预估工作量：1天

## 功能4：管理员上传故事 ⭐⭐（P1）

需求描述：Amy 和 Tom 可以在网站上直接添加新的双语故事，不需要修改代码。

| 步骤 | 技术方案 |
| --- | --- |
| 1. 数据库存储 | 从 plays.json 改为 SQLite 存储，新增 plays 表 |
| 2. 故事编辑页 | 管理员专用页面，填写故事标题、角色、台词 |
| 3. 角色管理 | 可添加/删除角色，设置名字、emoji、颜色 |
| 4. 台词编辑 | 可按场景添加台词，每句有英文和中文 |
| 5. CRUD API | 管理员可创建/编辑/删除故事 |

预估工作量：3-4天

## 功能5：视频下载 ⭐（P2 低优先级）

暂缓理由：PythonAnywhere 免费版存储空间有限；生成视频需要 moviepy + ffmpeg，处理慢；音频下载已能满足离线需求。

预估工作量：3-5天

# 七、开发优先级总结

| 优先级 | 功能 | 理由 | 预估工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 P0 | 注册登录系统 | 没有登录，其他功能无意义 | 2-3天 |
| 🔴 P0 | 互动视频播放器 | 核心学习功能 | 3-5天 |
| 🟡 P1 | 音频下载 | 离线练习需要 | 1天 |
| 🟡 P1 | 管理员上传故事 | Amy/Tom管理网站需要 | 3-4天 |
| 🟢 P2 | 视频下载 | 文件大，免费服务器受限 | 3-5天 |
| ⚪ P3 | 故事推荐 | 用户量小，暂不需要 | 暂不做 |

总预估工作量：P0约5-8天，P1约4-5天，全部约12-16天

# 八、学习闭环

📖 选故事 → 🎭 认领角色 → 🏠 练习台词

↓

🎬 看视频学习（互动播放器） ← 录音评分（80分及格）

↓

🔇 静音模式自己读 ← 下载音频离线练

↓

🎭 线下排练演出 → 📤 录音上传 → 📊 网站评分

# 九、技术栈

| 组件 | 技术方案 |
| --- | --- |
| 后端 | Python 3.11 + Flask |
| 数据库 | SQLite |
| 前端 | 原生 HTML/CSS/JS |
| 字体 | Google Fonts（Nunito + Noto Sans SC） |
| 语音播放 | 浏览器 SpeechSynthesis API |
| 语音识别 | 浏览器 Web Speech API |
| 语音生成 | gTTS（Google Text-to-Speech） |
| 部署 | PythonAnywhere（免费版） |
| 代码管理 | GitHub |

# 十、Cursor/Claude 执行步骤

## 第0步：准备项目

git clone https://github.com/stella0930/bilingual-play.git

在 Cursor 的 AI 对话框中输入："这是我的双语小剧场项目。请先阅读 app.py、static/js/app.js、data/plays.json，了解项目结构和现有功能，不要做任何修改。"

## 第1步：注册登录系统

在 Cursor AI 对话框中粘贴以下 prompt：

请在 app.py 中添加用户注册登录功能：数据库新增 users 表；注册API POST /api/register；登录API POST /api/login；登出API POST /api/logout；当前用户API GET /api/me；权限中间件 login_required；初始化时创建 amy 和 tom 两个管理员账号。请直接修改 app.py，保持现有所有功能不变。

然后修改前端：在 static/js/app.js 中添加登录注册弹窗、导航栏登录状态、权限控制（未登录按钮灰色）。

## 第2步：互动视频播放器

新增 /watch/<play_id> 路由，实现逐句播放台词的互动播放器。用 SpeechSynthesis API 朗读。静音模式只显示字幕。增加播放/暂停/上一句/下一句/语言切换控制。

## 第3步：管理员上传故事

新增 admin_required 装饰器，CRUD API，故事编辑器页面（角色管理+场景管理+台词编辑）。

## 第4步：音频下载

新增 GET /api/audio/<play_id>/<character_id>/<lang>，用 gTTS 生成标准读音MP3。练习页面增加下载按钮。

## 每步完成后

git add -A && git commit -m "描述" && git push origin master

PythonAnywhere 上更新：

cd ~/bilingual-play && rm data/bilingual.db

git fetch origin && git reset --hard origin/master

然后点 Reload → 测试网站。

# 十一、关键提醒

1. 每做完一步就部署一次，不要攒着，出了问题好排查

2. 给 Cursor 的 prompt 要具体，本文档中的每个 prompt 都可直接粘贴使用

3. 如果 Cursor 改坏了，随时可以 git reset --hard 回退

4. 密码安全：目前密码存储在 session 中，正式上线前需要加 HTTPS

5. gTTS 需要联网：PythonAnywhere 免费版可以联网，但速度较慢